Andelslaget Øverstua i Tåværet				30.3.10

8980 Vega

Til alle andelshavere i andelslaget

Det kalles herved inn til årsmøte i

Andelslaget Øverstua i Tåværet,

tirsdag 13. april 2010, kl 20.00

på Rådhuset, møterommet i 2. etg.

SAKSLISTE:

- Konstituering

- Årsmelding

- Regnskap

- Innkomne saker

- Arbeidsplan 2010 - 2011

For andelslaget

Martin Skjefstad (leder)

ÅRSMELDING FOR ØVERSTUA , MELDINGÅRET 2009.

Styret har bestått av:

- Martin Skjefstad	- leder

- Marianne Wika	- nestleder

- Håkon Bergåker	- kasserer

- Solveig Kristiansen	- styremedlem

- Roy Ness		- styremedlem

- Kjell Grimsø		- vara til styret

Styret har hatt ett styremøte utenom årsmøtet og deltakelse i årsmøtet i Vegaøyans venner.

Størstedelen av arbeidet har bestått i å gjøre ferdig tømmerarbeid som f.eks under og rundt vinduer. Golvbjelkene for 1. etg. ble gjort ferdige og ligger klar inne i huset. Troet er lagt ferdig. Næver er kjøpt inn. Panelen i stua er satt opp igjen. Planene for det videre arbeidet ble lagt (inkl. privat innkjøp av traktor for å lette det videre arbeidet med bl.a. taket. Andelslaget får da leid traktoren).

Den opprinnelig planen for 2009 innbefattet også å legge torv på taket. Dette skulle skje i august. Dette ble helt umulig pga. kraftig regn. Det har også blitt drøftet hvorvidt andelslaget skal involvere seg i førstehjelpsarbeid for andre bygninger i Tåværet. Dette gjelder da spesielt låven som nå er meget utsatt. Styret mener at dette skal vi gjøre.

MÅLET ER I SIKTE. TØMMERARBEIDET UTVENDIG ER NÅ FERDIG. DET ER KLART FOR Å LEGGE NEVER OG TORV PÅ TAKET, SETTE INN VINDUER OG PANELE UTVENDIG.

| REGNSKAP FOR ANDELSLAGET ØVERSTUA I TÅVÆRET, 2009. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR |  | SUM |  |
| INNTEKTER | Tilskudd Norsk Kulturarv | 10000 |  |  |  |
|  | Tilskudd fra Nordland Fylke | 140000 |  |  |  |
|  | Tilskudd fra Nordland Fylke | 40000 |  |  |  |
|  | Renter | 53 |  |  |  |
|  | SUM | 190053 |  | 190053 |  |
| UTGIFTER | Lønn lokale folk | 35020 |  |  |  |
|  | Lønn eksterne folk | 40172 |  |  |  |
|  | Leie Norstua | 4500 |  |  |  |
|  | Mat til arb.folket | 4531 |  |  |  |
|  | Restaurering / matrialer | 94431 |  |  |  |
|  | Regnskap | 7136 |  |  |  |
|  | Div | 82 |  |  |  |
|  | SUM | 185872 |  | 185872 |  |
|  | BALANSE, OVERSKUDD |  |  | 4182 |  |

KORT FREMBRIFTSPLAN FOR ARBEIDET MED ØVERSTUA I TÅVÆRET

2010

Reparere golv i 2. etg.

Sette opp pipe.

Plan for kjøkken

Utforming av ”brannvegger” i 1. etg.

Legge never og torv.

Legge golv i 1. etg.

Legge golv i 2. etg. over spiskammers

Sette inn dører og vinduer

Paneling av vegger utvendig

Innstallering av ovn

2011

Spa opp hagen og plante

Inngangspartiet

Alt malearbeid

Utstilling

Åpning